检修维护单位月度考评细则

外委检修单位月度考评细则

电厂：泸州市泸燊新能源有限公司

维保单位：XXXXXXX

- 生产管理

- 维保单位不按电厂要求设立现场组织管理机构，考核1000元。

- 维保单位人员不服从电厂对口管理部门的生产调度指挥，考核100-500元/人次。

- 维保单位工作人员工作态度不端正，考核50-500元/人次，如有情节严重应辞退该工作人员。

- 需专业资质的作业项目，维保单位工作人员无证上岗或虚假资质，一经发现，立即停工并考核1000元/人次。

- 维保单位管理人员、技术人员未按合同配置要求到位，考核200元/人天。

- 维保单位未经电厂管理部门同意更换管理人员或主要工作人员，考核500元/人。

- 维保单位人员请假需经电厂管理部门批准，否则每离岗一天，考核200元/天。

- 维保单位负责人员缺席或未准时参加电厂要求参加的生产调度会、专业会、事故调查会等，考核50-200元/次。

- 维保单位人员对设备巡检不到位或不认真，考核50-300元/次；造成设备缺陷扩大，考核300-1000元/次，严重者按事故分析报告承担相应责任。

- 维保单位工作人员接值长通知后未及时到达现场（上班时间10分钟），考核50-100元。

- 在维保单位责任范围内，不按规定时间完成电厂安排的维修消缺工作，考核200-2000元/次，如导致事故，按事故分析报告承担相应责任。

- 维保单位抢修消缺因资源投入或管理不善等原因未及时完成、延误工期的每一小时考核300-1000元，如导致事故，按事故分析报告承担相应责任。

- 维保单位不按要求报送电厂要求的各类维修计划建议、施工组织设计、记录报表等，考核50-500元/次。

- 维保单位未能做好每天的设备巡视记录，考核50-100元/次。

- 维保单位消缺后不及时通知值长安排相关人员验收，考核50-300元/项。

- 维保单位人员每天未按时到集控室考勤的，或考勤弄虚作假的，考核100元/人次。

- 维保单位有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相，考核1000元/次。

- 电厂发生应急事件，需维保单位配合的，配合不积极，考核3000元/次。

- 维保单位使用随机备件、备品备件出现人为损坏或浪费，由维保单位负责购买赔偿，若影响工作，则考核100-1000/项。

- 维保单位因自备工器具或消耗性材料的准备不足导致检修延误，考核500-2000元/次，如导致事故，按事故分析报告承担相应责任。

- 维保单位在现场使用的主要机具设备、仪器仪表与投标时计划用于维修的种类不相符、数量不足，考核100-2000元/台。如不整改，则电厂代购，从合同款内扣除。

- 借用电厂专用工器具损坏的，维保单位能修复的处罚200元/项，损坏严重的按100%的购买价赔偿，若影响工作，则加重考核。

- 维保单位不配合电厂开展达标、评级、安全性评价工作，或组织不力，考核2000元/项。

- 维保单位未配置常用的工器具，如扳手、榔头、螺丝刀、常用量具，考核100元/项.次。

- 维保单位未配置必需的机具、材料和设备，如电焊机、万用表、测温仪、测振仪、架管、跳板、围栏、木工板、胶皮等，考核100元/项.次。

- 维保单位未配置压力、温度仪表的校验装置和标准表、电气预防性试验和仪表校验装置、电压、电流信号发生器、万用表等设备，考核100元/项.次。

- 维保单位必需安全用具或劳动保护用品：如安全帽、工作服、安全网、安全绳、安全带、手套、口罩等，没在合格有限期内，考核100元/项.次。

- 根据工作需要，维保单位未配置运输工具，考核500元/项.次。

- 电厂提供的工器具由电厂统一管理，维保单位可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离电厂现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿。能修复的，将酌情处理。电厂提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责，而维修所需的零件由电厂负责。未符合要求，考核维保单位100-1000元/项。

- 维保单位应向电厂提供一份现场维护工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。未符合要求，考核维保单位100元/项。

- 由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制维保单位无法完成的机加工，由维保单位出方案和图纸，电厂负责外委加工。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 为确保维修工作顺利，维保单位应具备足够的工器具调配能力，差缺的工器具由电厂代为购买并将产生的费用从合同款中扣除。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 现场维修使用的备品备件及装置性消耗性材料由维保单位提出申购计划，电厂负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，维保单位负责搬运、领用。维保单位提供非装置性的消耗性材料。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 正常情况下备品备件的更换和领用需经过电厂的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由电厂生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按电厂相关管理办法执行。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 维保单位负责提供的非装置性消耗性材料：焊条（合金焊条除外）、氧气、乙炔、棉纱、碎布、白布、白绸、砂布、砂纸、研磨砂、红丹粉、双面胶、502胶水、凡士林、医用胶布、记号笔、油性笔、粉笔、石笔、刀片、锯条、钻头、汽油、酒精、丙酮、除锈剂、钢丝碗刷、金属清洗剂、松动剂、洗衣粉、洗涤剂、面粉、切割片、角磨片、砂轮片、内磨头、油石、碳刷、安全警戒带、铁丝、铅丝、油漆刷、钢丝刷、口罩、彩条布、塑料薄膜、扫把、拖拍、胶布、毛布、行灯泡、割咀、平光眼镜、白玻璃、黑玻璃、白棕绳、插头、洗洁剂、钨极、编织袋、打印纸、笔芯、白布带、色带、橡皮擦、胶水、PVC绝缘胶带、高压绝缘自粘带、黄蜡带、云母带、塑料布、扎带、透明粘胶带、生料带等材料。未符合要求，考核维保单位100元/项。

- 电厂应最大限度向维保单位提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。维保单位需要复制时，除了严格用于合同目的，维保单位不能在未得到电厂批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。未符合要求，考核维保单位500元/项。

- 合同到期后，维保单位未将电厂提供的所有图纸、规范及其它文件资料退还电厂，考核维保单位500元/项。

- 合同到期后，维保单位未将班组管理所有台帐资料交与电厂，考核维保单位500元/项。

- 维保单位应及时完成开工报告、技术方案、检修记录、文件包、验收签证、试验报告、总结等资料，并交电厂存档。未符合要求，考核维保单位500元/项。

- 维保单位项目部及班组应建立较为完整的管理台帐和记录（如：员工登记记录、考勤记录、工作日志、值班记录、安全学习记录、安全培训记录、设备巡视记录、技术讲课及培训记录、奖惩记录、技术改进记录、修旧利废记录、设备定期检查或试验记录、设备检修记录、缺陷管理台帐、设备及材料管理台帐、安全用具台帐、检修工器具登记台帐）。未符合要求，考核维保单位500元。

- 维保单位未按照电厂满足“本安体系”规范要求执行；没有开展好隐患排查工作和反违章等基础管理工作，考核维保单位500元。

- 维保单位人员办公室、工器具等管理未按照电厂管理要求执行，考核维保单位500元。

- 维保单位未按照电厂目标要求，没有配合完成“创一流”等目标工作，考核维保单位500元。

- 维保单位人员未定期参加电厂班组安全活动学习和培训，考核维保单位50-200元/次。

- 维保单位人员未按要求参加电厂班组班前会、班后会，没有做好每日工作记录，考核维保单位50-200元/次。

- 维保单位项目经理、维保班组的管理台帐未按电厂要求建立、完善和维护好，考核维保单位500元/次。

- 维保单位未及时提交化学仪表运维所需物资计划，影响仪表正常投运的100元/（天·台），仪表投入率同步考核。

- 维保单位化学仪表运行维护台账不满足电厂管理制度及相关标准的，200元/项。

- 安全管理

- 发生人身轻伤及以上事件，考核10000-50000元/人次。

- 发生一类障碍，考核5000-30000元/次，重复发生累计加倍处罚。

- 发生二类障碍，考核3000-10000元/次元/次，重复发生累计加倍处罚。

- 发生责任性设备损坏事故，考核2000-50000元/次。

- 发生未遂，考核500-3000元/次。

- 发生责任性异常火警事件，考核500-3000元/次。

- 发生责任性火灾事件，考核10000-30000元/次。

- 发生责任性环境污染事件，考核10000-30000元/次。

- 发生管辖范围内（含检修厂房、生活区域和运输车辆等）的火灾事故，按事故分析报告承担相应责任，严重者电厂可终止本协议。

- 在厂区范围内发生交通伤亡事故，按生产人身伤亡的性质考核。

- 发生生产人身死亡事故和特大、重大伤亡事故，按有关法律法规和事故调查的有关规定处罚，电厂可终止合同继续实施。

- 管辖范围内消防措施不落实、消防设施和工器具不按规定进行定期检查、维护和整改、乃至影响使用（并不限于供管辖区域内使用的情况），考核500元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。

- 在3个月内发生同样性质的人身轻伤或一般性火灾事故、交通事故，对应上述款项加倍处罚。

- 发生职业性II级以上听力下降、发生职业性I期以上尘肺病、发生职业急性中暑现象，考核10000-30000元/人次。

- 作业场所粉尘合格率100％；毒物作业场所合格率100％；杜绝粉尘、毒物II级以上的危害作业；杜绝高温、体力劳动强度IV级以上作业；杜绝噪音III级以上的危害作业。未符合要求，考核维保单位10000-30000元/次。

- 发生职业中毒事故，考核10000-30000元/次。

- 工作票合格率达到100%。未符合要求，考核维保单位200元/张。

- 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相，考核500-2000元/次。

- 工作人员习惯性违章，考核200元/次，1个月内累计3起以上加倍。

- 电厂下达的整改措施完成率达到100%。未符合要求，考核维保单位200元/项。

- 不定期开展安全教育、组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假，考核200元/次。

- 工作人员未经入厂安全教育和考试合格上岗，考核300元/人。

- 工作人员不了解现场危险源（如易燃气体、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定，考核200元/次。

- 不落实电厂提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知，考核500元/项。

- 专职安全员不实际履行职责，不参加电厂要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从电厂管理人员的安全工作调度，考核200-1000元/次，严重者责令撤换。

- 发生设备系统重大及以上设备安全责任事故（维护合同期满后3个月内能追溯为维护期合同内相关责任的仍不能免除责任），按事故分析报告承担相应责任，严重者电厂可终止本协议。

- 维修作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，或由此造成不良后果，开工不先办理工作票按500元/次考核，不合格工作票按200元/张，发生事故按性质考核。

- 对现场维修和试验作业不按工作票、检修规程或电厂安全技术交底要求采取安全措施和防火措施，或经验收为不合格仍不整改的，考核500-2000元/项。

- 不定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械，考核500-2000元/项。

- 不正确使用现场检修电源箱，导致现场电源插座损坏，考核500元/个。

- 不发放或发放不合格安全工器具、劳动防护用品，考核100-500元/人。

- 不执行电厂有关防洪等应急管理制度、临时方案，或组织不力（不限于本协议范围内），考核500-5000元/次，造成设备损坏的对应上述条款考核。

- 根据现场实际电厂将定期修订相关管理制度或标准，维保单位必须无条件执行。

- 维保单位在现场维修人员的数量和素质，应能满足现场设备维修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。在机组开机、试验、机组临修、重要缺陷消除、事故抢修等情况下，维保单位必须安排项目管理负责人到现场指挥和协调，各专业必须留足技术水平高的值班人员。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位未严格执行电厂生产管理人员对现场工作的指挥，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位应严格按合同完成检修维护工作，现场设备应保持“安全文明卫生”设备标准。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 维保单位在现场的维修管理和技术人员名单应与附件中的名单相符，并长驻现场。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位在现场的主要机具设备仪器应与附件中计划用于本维修工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知电厂值长，并需征得同意，否则按电厂考核标准执行。未符合要求，考核维保单位100元/项。

- 维保单位未严格执行电厂的检修作业标准、技术标准、以及国家、电力行业标准及厂家说明书，考核维保单位100元/次。

- 由于设备日常维护、检查、检修需要，保温、油漆、设备标识、介质流向的拆装由维保单位负责。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 维保单位严格执行电厂关于文明卫生管理的文件和规定。并负责所管辖范围内的设备、系统、工作场所的文明卫生工作，做到所维护检修机组无泄漏、设备见本色（无积灰、积垢、积油、积水、无杂物）。未符合要求，考核维保单位100元/处。

- 维保单位未严格执行电厂制定的文明卫生考核细则，考核维保单位100元/次。

- 维保单位未对所辖范围内所有工作场所及班组进行定置管理，考核维保单位100元/次。

- 维保单位工作人员进入现场未统一着装、安全帽颜色，安全帽编号等，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位开工前，必须对检修作业全过程进行危险点分析，查找检修过程可能存的危险点，对本项作业的安全风险分析与控制措施制订补充安全措施，并在工作中严格执行。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 维保单位开工前工作负责人要向工作组全体成员进行安全技术交底，告知工作地点存在的危险因素和安全注意事项，并履行确认签字手续。检修人员应采取的措施。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 揭开盖板或打开孔洞，未设置符合防护要求的围栏和护板，没有悬挂安全警告牌，考核维保单位100元/次。

- 平台栏杆及楼梯扶手，严禁随意拆除。因工作需要，确需拆除时，须向电厂申请，经批准并采取可靠的防止摔跌的安全防护措施后，方可实施。修后应及时恢复原貌。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 现场临时堆放的架杆、架板、物料未定置存放，没有设立安全围栏或安全警示绳（带），未悬挂临时物料存放信息牌，考核维保单位100元/次。

- 氧气瓶与乙炔瓶的存放、使用未符合《安规》要求，考核维保单位100元/次。

- 安全工器具及其使用未符合有关要求，考核维保单位100元/次。

- 重要设备检修区域，如汽轮机、发电机、压力容器、炉内等密闭空间，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 搭设脚手架和临时放置较重的设备时，没有垫好木板、橡胶等物，损坏地面，考核维保单位100元/次。

- 检修（维护）工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 检修（维护）工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并维护检修区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清，保证设备清洁整洁、油漆完好、保温完好。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 检修（维护）工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 维保单位未严格实行垃圾分类，没有按电厂要求倾倒在相应制定场所，考核维保单位500元/次。

- 工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。未符合要求，考核维保单位1000元/次。

- 维保单位不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经电厂批准后方可实施。未符合要求，考核维保单位1000元/次。

- 维保单位现场未配备充足的各类安全设施（安全标志牌、临时防护围栏、临时提示遮拦等），考核维保单位100元/次。

- 检修现场人员着装应符合《安规》要求；特种作业人员必须持证上岗。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 现场使用的工具箱应摆放整齐，所有暂时不用的工器具必须按规格、品种进行分类存放在工具箱内，工具箱的摆放地点不应占用通道位置，在格栅平台上放置螺丝和零星工具应有防止坠落的措施。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 做好防止二次污染措施，凡油系统有工作，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 措施不当或野蛮施工，造成环境污染事件，考核1000-10000元/次。

- 工作人员行为不文明，破坏电厂形象的，考核500元/人次。

- 人员着装不统一，考核100元/人次。

- 生产现场、检修楼或生活区域不整洁，考核100元/处。

- 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的，考核500元/次。

- 对管辖设备不坚持进行保洁，设备、表计箱柜等未做到物见本色，考核100元/处，不按要求整改加倍。

- 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等，考核500元/处，并负责恢复。

- 不经电厂批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件，考核500-5000元/处。

- 管辖区域内下水道、水沟等堵塞，考核500元/处。

- 未做到维修作业现场道路宽畅、物件放置有序，考核100元/处。

- 检修作业未做到“工完、料净、场地清”，考核100元/处。

- 检修时不采取措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，考核200元/次。

- 设备检修区域不采取隔离和保护措施，考核200元/次。

- 现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不按电厂要求定置，考核200元/项。

- 损坏或丢弃设备标示牌，考核100元/个，并按要求恢复。

- 在高空进行焊接或切割工作时防止火星飞溅，没有防止火星飞溅措施或无专人监护，考核500元/处。

- 因管理维护不善造成污染事件，考核500-5000元，并负责污染区域的清扫。

- 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定，按电厂有关管理规定处罚。

- 管辖区域水龙头使用后不关或漏水不更换水门，无人管理的，考核200元/处。

- 工作人员在工作和生活场所乱扔垃圾、制造环境污染、噪音等不文明行为，考核100-1000元/项。

- 工作人员破坏研发楼、生活区域的公共设施，或破坏花草树木，按电厂管理规定处罚。

- 工作人员在禁烟区内或流动吸烟，第一次100元/人，第二次翻倍考核。

- 工作人员在办公和生活区域搞黄、赌、毒等违法活动，按电厂治安保卫制度处罚，严重者责令辞退或交公安机关。

- 工作人员违反电厂生活区住宿管理规定，按电厂宿舍管理规定处罚。

- 如因维保单位原因导致电厂被政府、电网等相关职能部门处罚，电厂有权对维护单位进行对等考核。

- 质量管理

- 确保本标范围设备的正常生产，主辅设备无影响机组运行方式和运行参数的设备缺陷。未及时消除缺陷考核100-1000元/项。

- 主辅设备有安全隐患，未及时消除考核维保单位100-1000元/项。

- 24小时不可消除的一般性缺陷，考核维保单位50-500元/项。

- 整套机组未达到无渗漏标准，考核维保单位10-100元/处。

- 本合同实施期间，维保单位负责维修的机组、设备未达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、电厂《检修规程》和《风险管控及检修文件包》等的质量标准。设备试验和校验未满足国家及行业的相关规程、规定和技术标准的要求，考核维保单位200元/项。

- 维保单位没有最基本维修质量措施，技改方案整体措施等，考核维保单位500元/项。

- 设备完好率＜99%，考核维保单位100元/项。

- 设备综合渗漏率＞0.01%。设备修后渗漏点不为0，考核维保单位10-100元/项。

- 设备消缺率＜100%、设备消缺及时率＜100%（因运行工况不许可或缺少备件除外），考核维保单位100元/项。

- 设备质量验收一次合格率＜98%，一次试运合格率＜98%，考核维保单位100元/项。

- 备用设备系统投运率＜100%，考核维保单位100元/项。

- 设备缺陷重复发生率＞0.5%，考核维保单位50元/项。

- 检修后设备系统性能参数未达到验收标准，考核维保单位50-100元/项。

- 文件包正确使用率达＜95%，考核维保单位50-100元/项。

- 修前技术交底＜100%，考核维保单位50-100元/项。

- 设备修后三个月内有缺陷发生，考核维保单位100元/项。

- 因维保单位原因造成设备故障、设备减出力运行和机组不安全事件，考核维保单位100-1000元/项。

- 汽水阀门检修后阀门关闭严密率＜100%，盘根外漏，开关卡涩，考核维保单位50-100元/项。

- 挡板执行机构、电动执行器动作发生卡涩现象，考核维保单位10-100元/项。

- 热控测量仪表投入准确投运率＜100%，考核维保单位100元/项。

- 因维修质量原因或巡检失职导致机组出现非计划停运，考核10000-50000元／次，考核超过2次电厂有权终止合同。

- 因维修质量原因或巡检失职使设备系统或机组出力受阻，按降出力电量的30％考核，考核按电厂设备分工系统划分。

- 电厂主要设备失去备用的（计划检修除外），考核100-1000元/天.台。

- 检修后设备未一次启动成功，考核200-5000元/台。

- 每月统计的各专业设备消缺率＜98%，每条缺陷考核100元，经批准的延期处理缺陷不计。

- 设备加油脂不符合标准要求，考核300-1000元/台次。

- 由于维修质量原因，造成设备投运后不符合要求导致停运返修，考核500-5000元/台/次，最高按非停考核。

- 因维修质量原因在2个月内发生重复性缺陷，考核100元/项。

- 因责任发生密封渗点、漏点、严重漏点，考核渗点100元/处，漏点：200元/处，严重漏点300元/处。

- 不执行电厂检修质量验收制度，考核200-1000元/项。

- 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器仪表或使用不符合要求的消耗性材料，考核100-1000元/次，造成后果的加重考核。

- 提交的检修、测量记录报表不真实或不完整，考核50-500元/项。

- 人员管理

- 维保单位人员应熟悉锅炉、汽机、发电机、热控、电气设备及构造，熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准。熟悉电厂安全工作规程，自觉遵守行业及电厂相关规章制度，爱护设备。能自觉维护企业形象，不发生偷盗行为。根据抢修、临修及维护工作范围，维保单位应合理配备人员，保持人员稳定，维保单位在投标时提供确保现场日常检修维护人员安排，要求必须熟悉设备的技术特性，具有处理突发事件的能力。未符合要求，考核200元/次。

- 维保单位各人员年龄均须在55周岁以下，身体健康。未符合要求，考核维保单位200元/人次。

- 专职安全员必须取得安全管理员资格证资格，大专以上学历，从事火电厂安全管理工作5年以上经历。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位配置的机务、电热等技术骨干必须是维保单位单位在职正式职工，能够准确制定本专业故障分析报告，并能制定检修处理方案，且在本岗位有三年以上的检修维护工作经历，需通过电厂专门组织的专业技术考试，不合格者电厂有权要求更换。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 班组技术员及以上人员应具备CAD制图能力，具备填写电厂工作票能力，能编制正确完备的检修工作安全措施、危险点预控措施，能编制设备检修方案。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 热控调试、电气调试技术人员参加热控、电气调试工作经历三年以上。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 特殊工种未持证上岗，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位在投标时未提供特种作业人员数量和特种作业证复印件，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位人员必须持有电力系统相应工种的上岗资格证，未符合要求，考核维保单位200元/人次。

- 所有人员应熟悉电厂生产流程、特性和管理规定，检修人员在相同的检修或安装岗位上至少应有三年的工作经历，学历中技及以上。未符合要求，考核维保单位200元/人次。

- 维保单位应配备具有相应资质的检修维护工作质量检查验收人员。未符合要求，考核维保单位200元/人次。

- 未经电厂允许，维保单位不得调用维护人员进行日常维护以外的工作，如另委项目、计划检修项目等工作。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位人员，能够完成电子版技术资料并整理交电厂存档，应具备基本的计算机应用能力，能够在点检的指导下在电厂的生产管理系统中办理工作票。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位人员未经电厂许可，不得更换，现场检修管理不符合电厂外包规范管理相关要求，考核维保单位500元/人次。

- 如果日常检修人员数量及检修技能水平不能满足维护、消缺、事故抢修及检修要求时，维保单位应立即加强技术人员配置。维保单位不能满足生产要求时，电厂可自行组织其他单位参与工作，所产生的各项费用从本次招标维保单位所承包金额中扣除。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 维保单位人员违反电厂各项安全管理规定或不能胜任检修工作或违法、违纪，维保单位应主动予以撤换。未符合要求，考核维保单位500元/人次。

- 人员配置要求：满足检修维护人员岗位配置表要求，维护现场常驻人员至少为5人，根据现场实际工作量增加维护人员以满足检修维护工作的需要。未符合要求，考核维保单位200元/人次。

- 维保单位全体人员未接受电厂安排的技术问答等各类技术培训、各类安全培训、学习和考试，考核维保单位200元/人次。

- 维保单位人员入场前未接受电厂安排的三级安全教育培训，考核维保单位200元/人次。

- 维保单位人员上岗前未对人员进行培训、考试，电厂管理人员参加考核，考核维保单位200元/人次。

- 维保单位人员应在电厂安排的场所上班、值班、办公。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位人员不服从电厂管理，未遵守电厂单位和部门的规章制度，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位须制定详细的劳动纪律考核细则，电厂监督实施情况。未符合要求，考核维保单位50-500元。

- 维保单位人员应严格按电厂要求按时上下班，自觉接受电厂考勤，不得迟到、不早退等，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位人员应未严格履行请假、销假制度，出现旷工等情况，考核维保单位200-500元/人天。

- 维保单位人员如果出现脱岗、离岗、睡觉、酒后闹事、寻衅滋事、不服管理、打架、斗殴、盗窃、破坏电力生产设备、系统、公共财产等事件者，电厂将严肃处理，不服从处理者，要求维保单位退回原单位，情节严重者交当地公安机关处理，并重新更换合格人员。并考核维保单位500-2000/人次。

- 管理人员和主要技术人员必须保证在现场时间小于合同期的90%，考核维保单位500元/人次。

- 现场日常检修人员实行24小时值班，值班人员在现场巡视或于研发楼宿舍待命，值班人员接到设备缺陷通知后必须带上相应工具，未在10分钟到达消缺现场，考核维保单位100元/人次。

- 遇机组启动、重要试验、紧急消缺、抢险时，维保单位人员未按要求在集控室待命，考核维保单位100元/人次。

- 职责

- 维保单位人员未统一的符合安全生产标准的工作服、安全帽等，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位未按规定为本单位人员配置和设置符合安全及劳动保护、职业健康规定的工器具及用品，没有在作业现场提供并设置必要的安全防护设施，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位人员进入电厂现场，应提前三天提供相关资料，接收电厂安全培训和教育，办理入厂出入证件。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位积极支持电厂考核和处理违反电厂规章制度、工作要求或本规范的人员和行为。对电厂认定不能履行岗位要求的维保单位人员，维保单位须在3日内更换为电厂认可的人员。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 维保单位纳入电厂生产管理序列，自觉遵守电厂生产调度、安全文明、生产管理、安全保卫、物资材料管理等各项管理制度，服从和直接接受电厂日常监督、指导和管理，并接受检查和考核。维保单位必须按照电厂的管理系统及管理模式，建立完善质量保证体系、安全监督和安全保证体系、应急预案管理体系。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 负责员工（含因工作需要所使用的临时工，以下相同）的安全管理和安全教育，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 合理组织人员，建立员工档案（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、住址、工种、职称证、技能等级证、上岗证、工作年限等），报电厂生产运行部备案。负责健全机构和制度，确定负责人和专职安全员。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 负责上岗人员安全与技术培训，做到持证上岗。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 负责办理工作票、动火票（同时对临时来厂检修单位办理工作票、动火票，对其检修全过程进行监护）。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 按合同约定，做好所辖范围内系统及设备的日常维护和检修工作（包括事故抢修及临修），按设备缺陷分类管理规定的时间进行检修工作。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 定期（每天不少于3次：上午1次、下午1次、夜间1次）检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷记录、消缺记录、建立台帐等管理工作，并提出设备（系统）改进建议，实行缺陷闭环管理。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 每月25日前制定出下月工作计划，每月2日前完成上月的工作总结（包括安全部分），计划和总结必须以电子文档和纸质文档的形式报生产运行部安全主管。未符合要求，考核维保单位100元/人次。

- 项目负责人未参加电厂组织的生产调度会、月度安全例会、各种安全、质量、文明施工检查及其它需要参加的会议或活动，考核维保单位50-200元/人次。

- 开展每周一次的安全日活动，内容必须丰富（必须包含电厂指定的内容），必需100%覆盖，因工作或其他原因缺席人员，必需有补学记录，附人员签名。定期要开展隐患排查及反违章活动，并形成报告交生产运行部。未符合要求，考核维保单位50-100元/人次。

- 每月5日前将上月消耗备品配件的规格、数量、使用地点，报送生产运行部专工审核备案。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 负责材料和备品备件的计划、领用、发放、使用；每周负责向电厂提供纸质版现场消缺用的装置性备件的需求清单。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 编制临修及维护方案（措施），负责内部安全技术措施交底工作。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 负责异常及以下不安全事故的调查分析，并形成书面调查分析报告交电厂审查。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 负责不安全情况的分析、记录和上报。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 未严格执行设备检修卡和检修文件包，考核维保单位100元/次。

- 协助电厂处理厂内其他应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪及抢险等。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 在正式进入现场半年内拟订和完成所签定合同范围内的设备检修文件包（包括设备检修项目、材料、工器具、人员、工序、安全技术措施及危险点分析、质量验收标准等）及维护队伍内部管理制度并交电厂审核。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 维保单位应服从并严格遵守电厂管理体系。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 负责开展检修维护工作，现场检查记录、录入及整理数据等。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 每次停机检修前对设备缺陷进行梳理，报生产运行部相应专业。未符合要求，考核维保单位50-100元/次。

- 维保单位在进场前一周应向相关部门提供检修维护人员名单，经审核同意后，任何情况下的人员变动都应提前通知电厂相关人员，并需征得同意。未经同意，维保单位不得随意更换工作人员。电厂要求替换人员到厂培训两周，认可后方可进行更替。管理人员和主要技术人员若要请假离开维保工作岗位需要取得电厂同意，请假天数3天以上需要有相当人员顶替。未符合要求，考核维保单位1000元/次。

- 维保单位各专业晚上必须至少安排2人（机务1人，电热1人）以上能胜任工作的人员值班，并做好值班记录。未符合要求，考核维保单位100元/次。

- 奖励

- 维保单位班组管理有序，台帐、各项记录齐全完整，奖励50-500元/月。

- 维保单位巡视检查到位，及时检查并发现重大设备隐患，避免了重大设备损坏，奖励根据情况奖励，奖励500-10000元/次。

- 维保单位提出的合理化建议被采纳，年经济效益20万元/台以上，或社会效益明显，奖励500-10000元/项。

- 维保单位对重大抢修及应急事件处理得当，奖励500-2000元/次。

- 为鼓励维保单位做好修旧利费、小改小革等工作，凡维保单位通过修理、组装、拼装等方式，使损坏的设备可以再次使用，经鉴定有较高经济价值的，奖励200-2000元/次。

- 维保单位对长期或经常发生的较大缺陷，采取了有效措施，且带来经济或安全效益，电厂将根据情况提出奖励，根据情况进行奖励，奖励100-1000元/次。

- 维护人员责任心强，工作认真负责，消缺积极，表现优秀，奖励100-1000元/人次。

- 附则

- 本细则未提及的违反电厂或生产管理部门规章制度或技术协议的，按100-3000元/人或次考核。

- 本细则未提及的好人好事，经公司评议，按100-3000元/人或次奖励。

- 本细则由泸州市泸燊新能源有限公司负责解释。

- 本细则自2024年  月  日期执行。